|  | TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG TIN BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2025; MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2025 |
| --- | --- |

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2025

Trong tháng 10 năm 2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đảm bảo cung cấp điện, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 10/2025 đạt 27,26 tỷ kWh. Lũy kế 10 tháng năm 2025, sản lượng toàn hệ thống đạt 268,82 tỷ kWh. Tỷ trọng huy động các loại hình nguồn điện toàn hệ thống trong 10 tháng đầu năm như sau:

+ Thủy điện: 87,58 tỷ kWh, chiếm 32,6%.

+ Nhiệt điện than: đạt 124,26 tỷ kWh, chiếm 46,2%.

+ Tua bin khí: 16,64 tỷ kWh, chiếm 6,2%.

+ Năng lượng tái tạo: 32,59 tỷ kWh, chiếm 12,1% (trong đó điện mặt trời đạt 20,59 tỷ kWh, điện gió đạt 10,99 tỷ kWh).

+ Điện nhập khẩu: 7,38 tỷ kWh, chiếm 2,7%...

Sản lượng điện truyền tải tháng 10/2025 đạt 22,88 tỷ kWh; lũy kế 10 tháng năm 2025 ước đạt 221,36 tỷ kWh.

Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng:

- Về cấp điện cho 113 thôn bản lõm sóng: các Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và miền Trung đã hoàn thành cấp điện cho 35/35 trạm BTS tại các thôn bản lõm sóng chưa có điện. Còn lại 72 trạm BTS cấp điện bằng nguồn tại chỗ, EVN đã hoàn thành các công tác chuẩn bị cấp điện và chờ kế hoạch lắp đặt trạm BTS của MobiFone để triển khai.

- Về cấp điện cho các thôn bản chưa có điện: EVN đã tổng hợp khối lượng đầu tư cấp điện cho các thôn bản, hộ dân chưa có điện, hộ dân câu đuôi, các trạm bơm tưới quy mô vừa và nhỏ khu vực đồng bằng sông Cửu Long theo mục tiêu của Chương trình cấp điện nông thôn miền núi hải đảo để đăng ký vốn NSNN trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030 theo chỉ đạo của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính.

- Về triển khai Ứng dụng chăm sóc khách hàng dùng chung trong EVN: Đã xây dựng và kết nối đầy đủ các chức năng chính của ứng dụng để thử nghiệm nội bộ; tiến tới hiệu chỉnh, hoàn thiện chức năng trước khi triển khai chính thức...

Tình hình ứng phó, khắc phục sự cố mưa bão: Trong tháng 10/2025, trên biển Đông đã xuất hiện 02 cơn bão. Cơn bão số 11 (MATMO) từ ngày 01 - 06/10/2025 gây ngập lụt nặng nề cho các địa phương miền Bắc và thiệt hại lớn đến các công trình điện cũng như việc cung cấp điện tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng. Cơn bão số 12 (FENGSHEN) từ ngày 17 - 23/10/2025 gây mưa lũ rất lớn, thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại các địa phương từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Cơn bão số 12 và mưa lũ sau bão ảnh hưởng rất lớn đến các công trình điện và việc cấp điện tại Đà Nẵng, Huế, Quảng Ngãi và Quảng Trị. EVN đã chỉ đạo các đơn vị huy động nhân lực tham gia hỗ trợ khắc phục sự cố do bão gây ra cho hệ thống điện, nhanh chóng khôi phục cung cấp điện trở lại cho các khách hàng bị ảnh hưởng, đồng thời vẫn phải đảm bảo an toàn.

Công tác đầu tư xây dựng: Trong 10 tháng đầu năm 2025, Tập đoàn và các đơn vị tập trung đầu tư các công trình nguồn, lưới điện theo kế hoạch năm, trọng tâm là các công trình trọng điểm theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn. Về lưới điện, trong 10 tháng đầu năm 2025, EVN và các đơn vị đã khởi công 135 công trình và hoàn thành đóng điện 172 công trình lưới điện từ 110 đến 500kV (05 dự án 500kV, 21 dự án 220kV và 146 dự án 110kV).

Một số kết quả nổi bật đã đạt được như sau: (i) Khởi công 02 dự án nguồn điện: Thủy điện tích năng Bác Ái, Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng; (ii) Hoàn thành Dự án cấp điện từ điện lưới quốc gia cho đặc khu Côn Đảo; (iii) Hoàn thành trạm biến áp 500kV Lào Cai và đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên; (iv) Hoàn thành 05 công trình lưới điện (trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên, đường dây Huội Quảng - Nghĩa Lộ; trạm biến áp 220kV Phú Bình 2, Bá Thiện; đường dây 220kV Nhơn Trạch 3 - rẽ Mỹ Xuân - Cát Lái; lắp bổ sung tụ bù trên lưới điện miền Bắc; (v) Hoàn thành giải phóng mặt bằng trạm 220kV Thanh Xuân và đường dây 220kV Tây Hà Nội - Thanh Xuân...

Đối với các dự án nguồn điện trọng điểm: (1) Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng đã hạ đặt thành công rotor tổ máy số 2 và đang hoàn thiện, căn chỉnh để phát điện trong tháng 11/2025. Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1: tiến độ tổng thể đạt 96,57%, trong đó chuẩn bị đốt than tổ máy 1 trong tháng 11/2025...

Công tác sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp: Tập đoàn và các đơn vị đã thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy giai đoạn 1; kiến nghị các cấp có thẩm quyền về việc giao, ủy quyền tiếp nhận công trình điện là tài sản công sang EVN theo Nghị định số 02/2024/NĐ-CP của Chính phủ sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành của các Tổng công ty.

Các công tác an sinh xã hội: Trong 10 tháng đầu năm 2025, Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã có nhiều hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực với tổng giá trị khoảng 125,6 tỷ đồng. Trong đó điển hình là việc tích cực tham gia tài trợ, ủng hộ chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát” ở nhiều địa phương với tổng số tiền gần 50 tỷ đồng; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt ở nhiều địa phương ở miền Bắc và miền Trung với tổng số tiền khoảng 31,7 tỷ đồng.

Một số nhiệm vụ công tác trọng tâm của EVN trong tháng 11 năm 2025

Tập đoàn chỉ đạo các đơn vị đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, trọng tâm là đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ các hoạt động tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các sự kiện chính trị, xã hội vào cuối năm 2025. Chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai các giải pháp đảm bảo tiến độ và chất lượng các công trình nguồn điện, lưới điện theo quy hoạch và kế hoạch thực hiện quy hoạch.

Về sản xuất và cung ứng điện:

EVN chỉ đạo các đơn vị tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm, quyết liệt và hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài Chính và Tập đoàn về đảm bảo cung ứng đủ điện trong các tháng còn lại năm 2025 và chuẩn bị kế hoạch năm 2026. Trong đó:

- Các đơn vị thủy điện: theo dõi, cập nhật thường xuyên tình hình thời tiết, thủy văn, phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin với chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, chủ động có phương án đảm bảo an toàn công trình điện trong mùa mưa lũ, bão… Chuẩn bị tích nước trong giai đoạn cuối mùa lũ để đảm bảo mục tiêu tích nước đến mực nước dâng bình thường vào cuối năm 2025.

+ Các đơn vị nhiệt điện: Chủ động phối hợp với các đơn vị cung ứng bảo đảm đủ nhiên liệu (than, khí) cho phát điện. Rà soát các khiếm khuyết kỹ thuật, xây dựng kế hoạch, bố trí nhân lực đảm bảo khả dụng của tổ máy nhằm mục tiêu tích nước các hồ thủy điện lên mức nước dâng bình thường vào cuối năm 2025.

+ Các đơn vị: tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ và sẵn sàng cấp điện trở lại theo đúng chỉ đạo của Tập đoàn.

Về đầu tư xây dựng nguồn điện: Đảm bảo tiến độ các dự án nguồn điện trọng điểm: (i) Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng: phát điện tổ máy 2 trong tháng 11/2025; phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trong tháng 12/2025; (ii) Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I: Đốt than tổ máy 1 trong tháng 11/2025 và hòa lưới phát điện tổ máy 1 trong tháng 12/2025; (iii) Phấn đấu khởi công Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch II trong tháng 12/2025; (iv) Tập trung mọi nguồn lực, bám sát đôn đốc hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thi công Dự án Thủy điện Trị An mở rộng; triển khai thi công Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái theo tiến độ hợp đồng đã ký...

Về đầu tư xây dựng lưới điện: Tập trung chỉ đạo và đôn đốc tiến độ chuẩn bị đầu tư, tiến độ thi công các công trình lưới điện trọng điểm. Đặc biệt, đẩy nhanh tiến độ triển khai để đóng điện đường dây 220kV Tương Dương - Đô Lương, Đô Lương - Nam Cấm; khởi công trạm cắt 500kV Hòa Bình 2 và đấu nối trong quý IV/2025; đẩy nhanh tiến độ đường dây 500kV 04 mạch đấu nối trạm biến áp 500kV Thạnh Mỹ...

Các nhiệm vụ khác:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt và hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 159/CĐ-TTg ngày 7/9/2025 về định hướng chỉ đạo điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ; chỉ đạo của Bộ Tài chính về triển khai thực hiện Nghị quyết số 226/NQ-CP ngày 5/8/2025 của Chính phủ.

- Nghiên cứu xây dựng phương án nâng cấp, tối ưu hóa việc cấp điện cho các đảo tiền tiêu của Tổ Quốc như: Bạch Long Vỹ, Thổ Chu, Cồn Cỏ, Phú Quý.

- Tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ dữ liệu về Trung tâm Dữ liệu quốc gia theo đúng yêu cầu...

Để đảm bảo điện cho phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân trong mọi tình huống, EVN rất mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ và hành động tích cực phối hợp của người dân và các khách hàng sử dụng điện thông qua việc sử dụng điện tiết kiệm; chú ý không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn trong giờ cao điểm. Việc triệt để sử dụng điện tiết kiệm điện cũng giảm thiểu nguy cơ sự cố về điện và hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao./.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Ban Truyền thông và Văn hóa Doanh nghiệp- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, phường Ba Đình - TP. Hà Nội;

Email: bantt@evn.com.vn 	Điện thoại: 024.66946405/66946413;

Website: www.evn.com.vn

Fanpage: www.facebook.com/evndienlucvietnam

Youtube: https://www.youtube.com/c/ĐIỆNLỰCVIỆTNAM_EVNnews

Kênh Tiktok: https://www.tiktok.com/@dienlucvn