|  | TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 12/2018 |
| --- | --- |

Trong tháng 11/2018, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân cũng như đảm bảo cung cấp điện đối với các sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội, thực hiện tốt việc đảm bảo cung cấp điện trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV.

Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 11/2018 đạt 18,46 tỷ kWh (trung bình 615,2 triệu kWh/ngày), sản lượng ngày cao nhất đạt 648,2 triệu kWh và công suất cao nhất toàn hệ thống là 32.588 MW. Lũy kế 11 tháng sản lượng toàn hệ thống đạt 201,12 tỷ kWh, tăng 10,97% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng điện thương  phẩm toàn EVN tháng 11/2018 ước đạt 16,68 tỷ kWh; lũy kế 11 tháng năm 2018 ước đạt 176,2 tỷ kWh, tăng 10,1% so cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng điện thương phẩm nội địa tăng 10,17%.

Trong tháng 11/2018, trào lưu truyền tải chủ yếu theo hướng từ miền Bắc, miền Trung vào miền Nam với sản lượng điện truyền tải ước đạt 15,6 tỷ kWh. Công suất truyền tải cao nhất trên trên các đường dây 500kV Bắc - Trung là 2.030 MW và Trung - Nam gần 3.480 MW. Sản lượng truyền tải vào miền Nam ở mức cao, khoảng 50,5 triệu kWh/ngày - tương đương 17,1% nhu cầu điện toàn miền Nam.

Trong tháng 11/2018, ngoại trừ các hồ miền Bắc, lượng nước về các hồ trên toàn hệ thống tiếp tục thấp; đặc biệt là các hồ khu vực miền Trung và Tây Nguyên, mặc dù đã dần qua giai đoạn lũ chính vụ, nhưng nhiều hồ có lưu lượng nước về kém hơn giá trị trung bình nhiều năm .... Về thực hiện các chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện trong 11 tháng năm 2018: tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 1,31 lần/khách hàng, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 705,7 phút (giảm 26,4% so với cùng kỳ 2017), tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 5,56 lần/khách hàng. Trong đó, chỉ số SAIDI các TCty Điện lực thực hiện đều tốt hơn so cùng kỳ năm 2017. Tỷ lệ tổn thất điện năng toàn Tập đoàn trong 11 tháng năm 2018 ước đạt 6,92% thấp hơn 0,28% so với kế hoạch phấn đấu (7,20%).

Về đầu tư xây dựng, trong tháng 11/2018, EVN và các đơn vị đã khởi công 33 công trình; hoàn thành đóng điện, đưa vào vận hành 18 công trình lưới điện từ 110 kV đến 500kV. Lũy kế 11 tháng khởi công được 156 công trình, đóng điện 170 công trình (trong đó, lưới điện 220kV đến 500kV: 39 công trình; lưới điện 110kV: 131 công trình). Tổng giá trị khối lượng đầu tư xây dựng toàn Tập đoàn trong 11 tháng qua ước đạt 93.072 tỷ đồng, giá trị giải ngân đạt 79.660 tỷ đồng.

Bên cạnh các kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng đã đạt được, EVN đã vinh dự được Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam đánh giá là một trong 100 “Doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2018”. Cũng trong năm 2018, nỗ lực của EVN đã được cộng đồng và nhiều Tổ chức quốc tế ghi nhận như: Sản lượng điện tăng trưởng liên tục nhiều năm; được WB công nhận là một trong những quốc gia thực hiện tốt nhất việc đưa điện về nông thôn, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số… với tỷ lệ 100% số xã và 98,83% số hộ dân được dùng điện lưới quốc gia; trong số 15 doanh nghiệp Nhà nước được đánh giá trong Báo cáo TRAC 2018 về đánh giá thực tiễn công bố thông tin doanh nghiệp của Tổ chức Hướng tới Minh bạch (Cơ quan đầu mối của Tổ chức Minh bạch quốc tế), EVN là doanh nghiệp đạt kết quả cao nhất; chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường trong tất cả các lĩnh vực và xuyên suốt từ công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh; vươn lên vị trí 27 trên thế giới về chỉ số tiếp cận điện năng (tăng 37 bậc so với xếp hạng năm 2017) và Việt Nam chính thức đạt Top 4 ASEAN (sớm 2 năm so với mục tiêu Chính phủ đặt ra)...

Một số nhiệm vụ công tác của EVN trong tháng 12 năm 2018

Tháng 12/2018, sản lượng tiêu thụ điện bình quân ngày toàn hệ thống dự kiến ở mức 609 triệu kWh/ngày, công suất phụ tải lớn nhất ước khoảng 32.940 MW. Hệ thống điện sẽ đáp ứng đủ công suất cho nhu cầu phụ tải và các nguồn điện được huy động gần như tối đa theo độ khả dụng.

Mục tiêu vận hành hệ thống điện tháng 12/2018 là khai thác tối ưu đồng thời thủy điện - nhiệt điện, đảm bảo mục tiêu tích nước cuối năm 2018, chuẩn bị cung cấp điện cho mùa khô 2019. Vận hành an toàn, tin cậy lưới điện truyền tải, đặc biệt là hệ thống 500kV Bắc - Nam trong điều kiện truyền tải cao cho miền Nam. Ngoài ra, các đơn vị thuộc EVN tiếp tục chấp hành nghiêm Chỉ thị số 1905/CT-EVN ngày 18/4/2018 của Tập đoàn về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; sẵn sàng phương án ứng phó với các tình huống xảy ra lụt bão, đảm bảo an toàn hồ đập, công trình thuỷ điện và vùng hạ du. Các Tổng Công ty Điện lực tăng cường tuyên truyền mạnh về tiết kiệm điện, an toàn điện trong nhân dân, đặc biệt trong thời gian mùa khô năm 2019 tới đây.

Về công tác đầu tư xây dựng nguồn điện, trong tháng 12/2018, phấn đấu hoàn thành cấp PAC các tổ máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1, Thái Bình và tổ máy 1 Nhiệt điện Vĩnh Tân 4; đảm bảo mốc nhận điện thử nghiệm đầu dự án Nhiệt điện Duyên Hải 3 MR. Về lưới điện, đảm bảo hoàn thành trong tháng 12/2018 các dự án quan trọng để cấp điện năm 2019 như: các trạm biến áp 220kV Lưu Xá, Quỳnh Lưu, Quang Châu; nâng công suất các trạm biến áp 500kV Phố Nối, Đông Anh, các trạm biến áp 220kV Trực Ninh, Nhơn Trạch, Tân Thành…; các đường dây 220kV nhánh rẽ Tây Hà Nội, Ninh Bình - Nam Định mạch 2, Quảng Ngãi - Quy Nhơn, Long An - Cai Lậy 2…

Về các nhiệm vụ khác, trong tháng 12, EVN sẽ báo cáo Bộ Công thương phê duyệt Kế hoạch vận hành hệ thống điện và thị trường điện năm 2019, trong đó vận hành thị trường bán buôn cạnh tranh từ ngày 01/01/2019 (theo Quyết định số 4391/QĐ-BCT ngày 26/11/2018 của Bộ Công thương). Tập trung hoàn thành công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng năm 2018; tổng hợp kết quả đánh giá mức độ hài lòng khách hàng năm 2018.

Các Tổng Công ty Điện lực tiếp tục tích cực thực hiện tốt chương trình “Tri ân khách hàng – tháng 12/2018”; đồng thời các đơn vị thuộc EVN trên toàn quốc chuẩn bị triển khai chương trình hiến máu nhân đạo “Tuần lễ Hồng EVN năm 2018” vào cuối tháng 12.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Ban Quan hệ cộng đồng - Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Email: banqhcd@evn.com.vn

Điện thoại: 024.66946405/66946413; 	Fax: 024.66946402

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình - Hà Nội;

Website: www.evn.com.vn, www.tietkiemnangluong.vn