|  | TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG TIN BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5 NĂM 2026; MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2026 |
| --- | --- |

Hà Nội, ngày 8 tháng 6 năm 2026

Trong tháng 5 năm 2026 đã vào cao điểm nắng nóng trên cả 3 miền, nhưng với việc chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chủ động triển khai các giải pháp ứng phó đảm bảo cung cấp đủ điện, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân; đặc biệt đã đảm bảo cấp điện phục vụ kỳ nghỉ lễ 30/4 và 01/5.

Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 5 đạt 32 tỷ kWh, tăng 12% so với tháng 5/2025. Lũy kế 5 tháng năm 2026, sản lượng toàn hệ thống đạt 138,9 tỷ kWh; trong đó sản lượng ngày lớn nhất đạt 1,21 tỷ kWh và công suất lớn nhất đạt 58.100 MW. Tỷ trọng huy động các loại hình nguồn điện toàn hệ thống trong 5 tháng năm 2026 như sau:

+ Thủy điện: 28,36 tỷ kWh, chiếm 20,4%.

+ Nhiệt điện than: đạt 76,01 tỷ kWh, chiếm 54,8%.

+ Tua bin khí: 10,77 tỷ kWh, chiếm 7,8%.

+ Năng lượng tái tạo: 18,59 tỷ kWh, chiếm 13,4% (trong đó điện mặt trời đạt 12,13 tỷ kWh, điện gió đạt 5,68 tỷ kWh).

+ Điện nhập khẩu: 4,91 tỷ kWh, chiếm 3,5%...

Sản lượng điện truyền tải 5 tháng đầu năm 2026 ước đạt 111,2 tỷ kWh.

### Công tác dịch vụ khách hàng:

Sau khi Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 963/QĐ-BCT về thay đổi khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia dự kiến áp dụng  trong mùa khô năm 2026, nhằm tối ưu hóa hệ thống, đặc biệt trong các đợt cao điểm nắng nóng, EVN đã chỉ đạo các Tổng Công ty Điện lực, Công ty Điện lực: (1) Thực hiện tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thông báo rộng rãi cho các khách hàng sử dụng điện, nhất là các khách hàng sử dụng điện áp dụng giá bán điện theo thời gian sử dụng điện trong ngày (hình thức ba giá) để chủ động trong việc sử dụng điện. (2) Chủ động đào tạo nhân lực, đồng thời chuẩn bị vật tư, thiết bị nhằm phục vụ công tác cập nhật và cài đặt lại công tơ cho các khách hàng sử dụng điện để kịp thời triển khai quy định tại Quyết định số 963/QĐ-BCT.

Công tác đầu tư xây dựng: Trong tháng 5/2026, Tập đoàn tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị triển khai các công trình trọng điểm, đặc biệt các dự án có tiến độ khởi công/hoàn thành trong quý II năm 2026. Trong đó, đã đốt than lần đầu tổ máy 1 Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I; đã khởi công 11 công trình và hoàn thành đóng điện 09 công trình lưới điện từ 110 đến 500kV. Lũy kế 05 tháng đầu năm 2026, khởi công 65 công trình và hoàn thành đóng điện 80 công trình lưới điện (02 công trình 500kV, 09 công trình 220kV và 69 công trình 110kV).

Về cấp điện phục vụ APEC 2027: Các dự án nguồn cấp (trạm biến áp 220kV Phú Quốc; các đường dây 110kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc và 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc) phấn đấu hoàn thành trong tháng 9/2026.

Các dự án lắp đặt BESS: Tổng Công ty Điện lực Hà Nội dự kiến hoàn thành 50 MW trong tháng 7/2026; Tổng Công ty Điện lực miền Bắc hoàn thành 305 MW trong tháng 9/2026.

Một số nhiệm vụ công tác trọng tâm của EVN trong tháng 6 năm 2026

Dự báo trong tháng 6 năm 2026 nền nhiệt độ tiếp tục tăng cao, nắng nóng cực đoan tiếp tục xuất hiện trên cả 3 miền, do đó nhu cầu phụ tải sẽ tiếp tục tăng cao. Theo phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia tháng 6/2026 do NSMO công bố, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt khoảng 31,4 tỷ kWh.

Nhằm đảm bảo cung ứng điện trong mọi tình huống, EVN yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp, phương án đảm bảo cung ứng điện các tháng cao điểm năm 2026. Trong đó:

- Các Công ty thủy điện: Theo dõi, cập nhật thường xuyên tình hình thời tiết, thủy văn, phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin với chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, chủ động có phương án đảm bảo an toàn công trình điện trong mùa mưa lũ. Phối hợp chặt chẽ với NSMO để sử dụng hài hòa và hiệu quả nguồn nước.

- Các Công ty nhiệt điện:

+ Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và của Tập đoàn về việc chuẩn bị nhiên liệu đảm bảo cho sản xuất điện.

+ Tăng cường kiểm tra, giám sát thiết bị, dây chuyền sản xuất; chủ động thay thế các thiết bị có nguy cơ hư hỏng bất thường; Tuyệt đối không để xảy ra sự cố hoặc suy giảm công suất do lỗi chủ quan.

+ Chuẩn bị tốt các điều kiện để bảo đảm sản xuất điện an toàn, ổn định theo kế hoạch vận hành của hệ thống điện quốc gia; phối hợp chặt chẽ và chấp hành nghiêm lệnh chỉ huy điều độ vận hành của NSMO.

+ Sẵn sàng các phương án, nhân lực, vật tư, thiết bị tại nhà máy; đảm bảo năng lực xử lý sự cố tại chỗ nhanh nhất, rút ngắn tối đa thời gian dừng máy ngoài kế hoạch nếu có sự cố xảy ra.

+ Vận hành các hệ thống xử lý khí thải (FGD, SCR, ESP...), kiểm soát chặt chẽ các thông số phát thải (khí thải, nước thải, tro xỉ) đảm bảo luôn nằm trong giới hạn cho phép theo quy định pháp luật.

+ Chủ động phối hợp với các đơn vị cung cấp nhiên liệu (than, dầu, khí) để có kế hoạch đảm bảo đủ nhiên liệu cho vận hành và tồn kho theo định mức. Mục tiêu đảm bảo cung cấp đủ nhiên liệu cho giai đoạn hiện tại và phải có kế hoạch đảm bảo nguồn cung ổn định dài hạn.

- Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia: Đảm bảo mức độ khả dụng cao nhất của đường dây, thiết bị, rơle bảo vệ, trong đó có các kháng bù ngang nhằm hỗ trợ điều chỉnh điện áp; tiếp tục tăng cường rà soát triển khai có hiệu quả các giải pháp giảm thiểu sự cố.

- Các Tổng Công ty/Công ty Điện lực:

+ Xây dựng kế hoạch ứng phó cụ thể, làm việc với khách hàng sử dụng điện lớn để có kế hoạch dịch chuyển/điều chỉnh phụ tải nhằm đối phó với tình huống cực đoan, thiếu công suất đỉnh trong thời kỳ cao điểm mùa khô;

+ Phối hợp chặt chẽ với NSMO trong công tác quản lý, dự báo nhu cầu phụ tải điện, đánh giá tác động của sự phát triển các nguồn điện phân tán (đặc biệt là các nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ), sự phát triển của xe điện, đẩy mạnh các giải pháp tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng hiệu quả, chuyển dịch phụ tải và chuẩn bị các phương án điều hòa/điều tiết phụ tải, huy động diesel khách hàng để ứng phó khi cần thiết;

+ Khẩn trương triển khai đầu tư, lắp đặt hệ thống pin lưu trữ (BESS) trên lưới điện phân phối để bảo đảm khả năng cung ứng điện cho năm 2026 và các năm tiếp theo, đặc biệt là tại khu vực miền Bắc.

+ Phối hợp chặt chẽ với các với UBND các tỉnh, thành phố; cơ quan, công sở, các địa phương để thực hiện nghiêm, hiệu quả các chương trình, giải pháp tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Về đầu tư xây dựng nguồn điện: Đảm bảo tiến độ các dự án nguồn điện trọng điểm: (i) Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I: phát điện thương mại tổ máy 1 trong tháng 8/2026; (ii) Dự án LNG Quảng Trạch II: triển khai theo tiến độ hợp đồng đã ký kết; (iii) Dự án LNG Quảng Trạch III: phấn đấu khởi công dự án trong quý IV năm 2026; Tiếp tục tập trung thi công các dự án Thủy điện Trị An mở rộng, Thủy điện tích năng Bác Ái theo mục tiêu kế hoạch tiến độ năm 2026...

Về đầu tư xây dựng lưới điện: Đôn đóc tiến độ các dự án đảm bảo đóng điện trong tháng 6 năm 2026 như: đường dây 220kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - Long Thành; trạm biến áp 220kV Đại Mỗ (Hà Nội); các đơn vị đẩy nhanh tiến độ các dự án lắp đặt BESS...

Để giảm bớt những khó khăn trong vận hành hệ thống điện trong các tháng mùa khô và thời tiết nắng nóng kéo dài, giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố về điện do nhu cầu sử dụng điện tăng cao - nhất là ở miền Bắc, EVN rất mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ và hành động tích cực phối hợp của người dân và các khách hàng sử dụng điện thông qua việc triệt để sử dụng điện tiết kiệm, chú ý không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn trong giờ cao điểm. Việc triệt để sử dụng điện tiết kiệm điện cũng giảm thiểu nguy cơ sự cố về điện và hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Ban Truyền thông và Văn hóa Doanh nghiệp- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, phường Ba Đình - TP. Hà Nội;

Email: bantt@evn.com.vn 	Điện thoại: 024.66946405/66946413;

Website: www.evn.com.vn	Fanpage: www.facebook.com/evndienlucvietnam

Youtube: https://www.youtube.com/c/ĐIỆNLỰCVIỆTNAM_EVNnews

Kênh Tiktok: https://www.tiktok.com/@dienlucvn