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	TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
THÔNG TIN BÁO CHÍ
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 7 NĂM 2026;
MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2026


Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2026

Trong tháng 7 năm 2026 và 7 tháng đầu năm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị đã đảm bảo cung cấp đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. 
Tình hình sản xuất và cung ứng điện: Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 7/2026 đạt 32,03 tỷ kWh. Lũy kế 7 tháng năm 2026, sản lượng toàn hệ thống đạt 203,57 tỷ kWh. Tỷ trọng huy động các loại hình nguồn điện toàn hệ thống trong 7 tháng đầu năm như sau: 
- Thủy điện: 47,37 tỷ kWh, chiếm 23,3%. 
- Nhiệt điện than: 106,52 tỷ kWh, chiếm 52,3%.
- Tua bin khí: 16,21 tỷ kWh, chiếm 8%.
- Năng lượng tái tạo: 25,96 tỷ kWh, chiếm 12,8% (trong đó điện mặt trời đạt 16,89 tỷ kWh, điện gió đạt 8,06 tỷ kWh, chiếm 8,3%).
- Điện nhập khẩu: 7,21 tỷ kWh, chiếm 3,5%...
Công tác dịch vụ khách hàng: EVN tiếp tục hoàn thiện giải pháp kỹ thuật để cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến toàn trình, kết nối đồng bộ với các Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia. Trên Cổng Dịch vụ công quốc gia: EVN đã đưa thành công 12/12 dịch vụ điện (cấp độ 4) lên môi trường trực tuyến. Hiện tại, EVN đang phối hợp với C12 (Bộ Công an) để chuyển đổi sang Cổng mới: 4/12 dịch vụ đã áp dụng chính thức và 8/12 dịch vụ đang trong quá trình kiểm thử. EVN đã đưa vào vận hành ứng dụng EVN CSKH dùng chung từ 15/6/2026 để mở rộng kênh chăm sóc khách hàng và mang đến trải nghiệm thuận tiện hơn cho khách hàng.
Tình hình ứng phó, khắc phục sự cố mưa bão: Trong tháng 7, xuất hiện 02 đợt thiên tai lớn: Cơn Bão số 1 (MAYSAK) đổ bộ Quảng Ninh đêm 04/7/2026 và lũ quét, sạt lở đất tại Tây Bắc (Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang…) do mưa lớn từ ngày 16/7/2026 đã gây thiệt hại đến lưới điện phân phối và ảnh hưởng đến cung ứng điện cho các khách hàng (lưới truyền tải 500kV, 220kV đều vận hành an toàn, không xảy ra sự cố). Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, thiên tai, EVN và TCT Điện lực miền Bắc đã chỉ đạo các đơn vị huy động tập trung nhân lực, phương tiện tham gia hỗ trợ khắc phục sự cố do bão gây ra cho hệ thống điện, nhanh chóng khôi phục cung cấp điện trở lại cho các khách hàng bị ảnh hưởng, đồng thời đảm bảo an toàn.
Công tác đầu tư xây dựng: Trong tháng 7/2026, Tập đoàn tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị triển khai đầu tư các dự án nguồn và lưới điện theo mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2026, đặc biệt các dự án trọng điểm theo Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn và các dự án có tiến độ khởi công / hoàn thành Quý III/2026. 
Trong tháng 7/2026: (i) Lãnh đạo Chính phủ, Bộ Công Thương đã tổ chức họp, làm việc về với một số địa phương về mục tiêu tăng trưởng, tình hình triển khai các dự án nguồn và lưới điện trọng điểm và rà soát sự cần thiết điều chỉnh, cập nhật Quy hoạch điện VIII điều chỉnh; (ii) Lãnh đạo Tập đoàn tiếp tục làm việc với các địa phương, Bộ Công Thương và Ban Chỉ đạo Nhà nước về tình hình thực hiện và các giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án điện trong Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh; 
Tình hình triển khai các dự án nguồn điện: (i) Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I tiếp tục căn chỉnh thiết bị để chuẩn bị cho công tác chạy thử nghiệm; TM2 đã hoàn thành quá trình thông thổi hơi và mục tiêu hoà đồng bộ tháng 8/2026; (ii) Dự án Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II đã hoàn thành công tác khảo sát, dự kiến hoàn thiện hồ sơ TKKT trong Quý IV/2026; (iii) Dự án Thủy điện Trị An mở rộng đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng Đê quây Kênh dẫn vào chống lũ, hoàn thành công tác đào hố móng Cửa nhận nước, Nhà máy và tiếp tục tập trung thi công bê tông NM, cửa nhận nước, gia cố mái Kênh dẫn vào; (iv) Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái thi công đáp ứng tiến độ, trong đó một số hạng mục vượt kế hoạch. 
Về lưới điện, trong 7 tháng đầu năm 2026, EVN và các đơn vị đã khởi công 98 công trình (02 công trình 500kV, 13 công trình 220kV, 83 công trình 110kV) và đóng điện 100 công trình (05 công trình 500kV, 13 công trình 220kV và 82 công trình 110kV).
Công tác an sinh xã hội: Bên cạnh công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã tham gia ủng hộ hơn 22,9 tỷ đồng nhằm góp phần chăm lo người có công với cách mạng và hưởng ứng các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” hướng tới Kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2027).
Một số nhiệm vụ công tác trọng tâm của EVN trong tháng 8 năm 2026
Về sản xuất và cung ứng điện: Trong tháng 8, khu vực miền Bắc bước vào mùa lũ chính vụ và bước qua giai đoạn mùa khô, tuy nhiên nhu cầu phụ tải cực đại Pmax của khu vực miền Bắc trong 02 năm gần đây đều rơi vào tháng 8. Vì vậy để đảm bảo cung ứng điện với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng năm 2026 đạt “hai con số”, EVN yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm, quyết liệt và hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 168/NQ-CP và 169/NQ-CP ngày 27/6/2026, đồng thời đảm bảo công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đầu mùa mưa bão năm 2026 theo chỉ đạo của Tập đoàn tại Thông báo số 262/TB-EVN ngày 30/7/2026, cụ thể:
- Các đơn vị thủy điện: Theo dõi, cập nhật thường xuyên tình hình thời tiết, thủy văn, phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin với chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, tăng cường công tác quan trắc, theo dõi an toàn đập, hồ chứa và hệ thống cảnh báo vùng hạ du. Phối hợp chặt chẽ với NSMO để sử dụng hài hòa và hiệu quả nguồn nước.
- Các đơn vị nhiệt điện: Đảm bảo nhiên liệu, vật tư thiết yếu phục vụ vận hành an toàn, ổn định, liên tục trong trường hợp thiên tai, mưa bão, gián đoạn giao thông; Tăng cường kiểm tra, giám sát thiết bị, dây chuyền sản xuất; Chủ động thay thế các thiết bị có nguy cơ hư hỏng bất thường; Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và của Tập đoàn về việc chuẩn bị nhiên liệu cho sản xuất điện, đảm bảo đủ nhiên liệu cho vận hành và tồn kho theo định mức, đảm bảo cung cấp đủ nhiên liệu cho giai đoạn hiện tại và trong dài hạn; Phối hợp chặt chẽ với NSMO, sắp xếp đăng ký điều chỉnh lịch sửa chữa các tổ máy vào thời điểm phù hợp. 
- EVNNPT: Đảm bảo mức độ khả dụng cao nhất của đường dây, thiết bị, rơle bảo vệ, trong đó có các kháng bù ngang nhằm hỗ trợ điều chỉnh điện áp; Tiếp tục tăng cường rà soát triển khai có hiệu quả các giải pháp giảm thiểu sự cố. 
- Các TCT/CT Điện lực: Xây dựng kế hoạch cụ thể, làm việc với khách hàng sử dụng điện lớn để có kế hoạch dịch chuyển/điều chỉnh phụ tải nhằm ứng phó với tình huống cực đoan do thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài; Phối hợp chặt chẽ với NSMO trong công tác quản lý, dự báo nhu cầu phụ tải điện, đánh giá tác động của sự phát triển các nguồn điện phân tán (đặc biệt là các nguồn ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ), sự phát triển của xe điện, đẩy mạnh các giải pháp tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng hiệu quả, chuyển dịch phụ tải và sẵn sàng huy động diesel khách hàng khi cần thiết; Phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh, thành phố; cơ quan, công sở, các địa phương để thực hiện nghiêm, hiệu quả các chương trình, giải pháp tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ.
Về công tác đầu tư xây dựng:
- Nguồn điện: Đảm bảo tiến độ các dự án nguồn điện trọng điểm: (i) Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I: phấn đấu hoàn thành phát điện thương mại cả 2 tổ máy trong năm 2026; (ii) Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư Dự án LNG Quảng Trạch III; (iii) Tiếp tục tập trung thi công các Dự án Thủy điện Trị An mở rộng, Thủy điện tích năng Bác Ái theo mục tiêu kế hoạch tiến độ quý III và cả năm 2026; (iv) cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải các nhà máy nhiệt điện; 
- Lưới điện: Phấn đấu hoàn thành 03 dự án 220-110kV bảo đảm nguồn cấp và đảm bảo tiến độ các công trình trung hạ thế cấp điện Hội nghị APEC 2027; hoàn thành nhánh rẽ 220kV đấu nối TBA 220kV Đại Mỗ; đẩy nhanh tiến độ triển khai để hoàn thành đóng điện các xuất tuyến 110kV sau các TBA 220kV Vũ Thư, Dương Kinh, Phú Thọ 2, Yên Thủy, Thủy Nguyên để giảm tải cho các MBA 220kV khu vực lân cận; hoàn thành đóng điện toàn bộ 305MW BESS trong tháng 8/2026.
Để góp phần đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân trong mọi tình huống, EVN rất mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ và phối hợp tích cực của người dân và các khách hàng sử dụng điện thông qua việc tiết kiệm điện; chú ý hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn trong giờ cao điểm. Việc triệt để sử dụng điện tiết kiệm điện cũng giảm thiểu nguy cơ sự cố điện và hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao./.
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