| BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG CỤC THỦY LỢI Số: /BC-TCTL-QLCT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2021 |
| --- | --- |

BÁO CÁO NHANH

Về tình hình lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2020-2021,

khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ

(Tính đến 17h00’ ngày 13/01/2021)

Tổng cục Thủy lợi báo cáo tình hình lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ tính đến 17h00’ ngày 13/01/2021, như sau:

- Tình hình nguồn nước

Đợt 1 lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ bắt đầu từ 0h00’ ngày 12/1/2021. Tính đến 16h00’ ngày 13/01, mực nước trung bình ngày tại trạm thủy Hà Nội đạt 1,79 m, cao nhất đạt 2,12 m lúc 11h00’.

- Tình hình vận hành công trình thủy lợi lấy nước:

Mực nước ngày thứ hai của Đợt 1 cơ bản đáp ứng điều kiện cho các công trình thủy lợi vận hành, cụ thể như sau:

- Các công trình thủy lợi thuộc vùng không ảnh hưởng triều (các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nội): Các trạm bơm đã được nâng cấp, hạ thấp cao trình đặt máy và các trạm bơm dã chiến đủ điều kiện hoạt động tốt, các công trình chưa được nâng cấp không đủ điều kiện mực nước để vận hành (Chi tiết tại Phụ lục 1).

- Các công trình thủy lợi thuộc khu vực vùng triều (Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình và Ninh Bình): Đang tận dụng kỳ triều cường để vận hành.

- Diện tích có nước

Tổng cộng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2020-2021 của 11 tỉnh, thành phố theo kế hoạch là 522.500 ha. Tính đến 17h00’ ngày 13/1/2021, diện tích có nước là 65.128 ha, đạt 12,5%, gồm: Phú Thọ 46%; Ninh Bình 28,5%; Vĩnh Phúc 17%; Hải Phòng 11,6%; Nam Định 20,9%; Hà Nam 13,5%  các địa phương còn lại đạt từ 1-5%.

(Theo dõi mực nước trực tuyến và cụ thể diện tích có nước của các địa phương tại website: capnuocdongxuan.tongcucthuyloi.gov.vn)

- Công tác chỉ đạo, điều hành

Tổng cục Thủy lợi đã thực hiện các công việc sau:

- Ban hành Công điện số 32/CĐ-TCTL-QLCT ngày 08/01/2021 về việc tổ chức lấy nước Đợt 1 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.

- Trong thời gian các đợt lấy nước, gửi tin nhắn điện thoại lúc 7h sáng, báo cáo nhanh lúc 17h00’ hàng ngày báo cáo về tình hình nguồn nước, diện tích có nước và công tác chỉ đạo, điều hành lấy nước đến Lãnh đạo Bộ, các địa phương và cơ quan truyền thông, báo chí.

- Tổng cục Thủy lợi đã tổ chức đi kiểm tra công tác chuẩn bị lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2020-2021 tại thành phố Hà Nội (ngày 17/12/2020), tỉnh Vĩnh Phúc (ngày 22/12/2020).

- Ngày 13/01/2021, Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kiểm tra công tác lấy nước tại tỉnh Nam Định.

- Đề xuất, kiến nghị

- Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị quản lý khai thác vận hành các phương tiện lấy nước để đưa nước lên ruộng, tích trữ vào hệ thống kênh mương, các vùng trũng, ao, hồ.

- Đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam bảo đảm duy trì lượng dòng chảy theo yêu cầu, tại Trạm Thủy văn Hà Nội ở mức 1,8m.

- Các Chi cục Thủy lợi các tỉnh cập nhật diện tích có nước trước 15 giờ hàng ngày trong các Đợt lấy nước lên trang thông tin của Tổng cục Thủy lợi tại địa chỉ: capnuocdongxuan.tongcucthuyloi.gov.vn.

Tổng cục Thủy lợi báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo./.

| Nơi nhận: | KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Lương Văn Anh |
| --- | --- |
| - BT Nguyễn Xuân Cường (để b/c); - TTr Nguyễn Hoàng Hiệp (để b/c); - TTr Lê Quốc Quốc Doanh (để b/c); - TCT Nguyễn Văn Tỉnh (để b/c); - Tập đoàn Điện lực Việt Nam; - Sở NNPTNT, CCTL, Cty KTCCTL liên quan; - Cơ quan truyền thông; - Văn phòng TC (để đăng website); - Lưu VT, QLCT.g |  |

Phụ lục

TÌNH HÌNH MỰC NƯỚC TẠI THƯỢNG LƯU                                                   CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

(Kèm theo báo cáo số            /BC-TCTL-QLCT ngày 13/01/2021

của Tổng cục Thủy lợi)

| TT | Công trình | MNTK/YC (cm) | Mực nước thực tế (cm) | Khả năng lấy nước |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lúc 7h ngày 13/1 | Lúc 13h ngày 13/1 | Mực nước TB từ 0h đến 15h ngày 13/1 |  |
| 1 | Trung Hà | 750 | 800 | 798 | 798 | Tốt |
| 2 | Bạch Hạc cũ | 605 | 507 | 510 | 505 | Không lấy được |
| 3 | Bạch Hạc mới | 250 |  |  |  | Tốt |
| 4 | Đại Định cũ | 557 | 432 | 442 | 434 | Không lấy được |
| 5 | Đại Định mới | 250 |  |  |  | Tốt |
| 6 | Phù Sa cũ | 520 | 289 | 311 | 294 | Không lấy được |
| 7 | Phù Sa dã chiến | 250 |  |  |  | Tốt |
| 8 | Cẩm Đình | 535 | 246 | 277 | 254 | Không lấy được |
| 9 | Thanh Điềm dã chiến | 150 | 209 | 249 | 219 | Tốt |
| 10 | Đan Hoài | 108 | 203 | 239 | 207 | Tốt |
| 11 | Liên Mạc | 377 | 190 | 224 | 193 | Không lấy được |
| 12 | Ấp Bắc | 280 | 188 | 223 | 189 | Không lấy được |
| 13 | Ấp Bắc dã chiến | 100 |  |  |  | Tốt |
| 14 | Long Tửu | 258 | 181 | 206 | 174 | Không lấy được |
| 15 | TV Hà Nội | 180 | 187 | 206 | 178 |  |
| 16 | Xuân Quan | 185 | 191 | 206 | 177 | Tốt |
| 17 | Hồng Vân | 100 | 178 | 173 | 150 | Tốt |
| 18 | Cống Tắc Giang | 150 | 177 | 162 | 149 | Tốt |

Phụ lục 2:

Tiến độ lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2020-2021, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ

(Tính đến 17h ngày 13/01/2021)

(Kèm theo báo cáo số                               /BC-TCTL-QLCT ngày 13/01/2021 của Tổng cục Thủy lợi)

| TT | Tỉnh, thành phố | Kế hoạch lấy nước vụ Xuân 2020-2021 | Đợt 1: Từ ngày 12/1 đến 15/1/2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngày 12/1/2021 | Ngày 13/1/2021 | Ngày 14/1/2021 | Ngày 15/1/2021 |
|  |  |  | Tổng số (ha) | % so với KH | Tổng số (ha) | % so với KH | Tổng số (ha) | % so với KH | Tổng số (ha) | % so với KH |
| 1 | Phú Thọ | 35.730 | 14.664 | 41,0 | 16.429 | 46,0 |  |  |  |  |
| 2 | Vĩnh Phúc | 29.500 | 4.560 | 15,5 | 5.011 | 17,0 |  |  |  |  |
| 3 | Bắc Ninh | 31.500 | 280 | 0,9 | 391 | 1,2 |  |  |  |  |
| 4 | Hà Nội | 84.849 | 2.682 | 3,2 | 3.010 | 3,55 |  |  |  |  |
| 5 | Hà Nam | 29.425 | 1.386 | 4,7 | 3.966 | 13,5 |  |  |  |  |
| 6 | Hưng Yên | 28.050 | 251 | 0,9 | 289 | 1,0 |  |  |  |  |
| 7 | Hải Dương | 55.750 | 1.545 | 2,8 | 2.884 | 5,2 |  |  |  |  |
| 8 | Hải Phòng | 36.292 | 3.792 | 10,4 | 4.192 | 11,6 |  |  |  |  |
| 9 | Thái Bình | 76.053 | 540 | 0,7 | 1.876 | 2,5 |  |  |  |  |
| 10 | Nam Định | 75.880 | 4.834 | 6,4 | 15.847 | 20,9 |  |  |  |  |
| 11 | Ninh Bình | 39.462 | 9.890 | 25,1 | 11.233 | 28,5 |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng | 522.491 | 44.424 | 8,5 | 65.128 | 12,5 |  |  |  |  |