| BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG CỤC THỦY LỢI Số: /BC-TCTL-QLCT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2021 |
| --- | --- |

BÁO CÁO NHANH

Về tình hình lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2020-2021,

khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ

(Tính đến 17h00’ ngày 30/01/2021, ngày thứ 5 của Đợt 2 lấy nước)

Tổng cục Thủy lợi báo cáo tình hình lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ tính đến 17h00’ ngày 30/1/2021 (ngày thứ 5 của Đợt 2 lấy nước), như sau:

- Tình hình nguồn nước

Đợt 2 lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ bắt đầu từ 0 giờ 00 ngày 26/1/2021. Mực nước thực đo trung bình tại trạm Thủy văn Hà Nội tính đến 16h ngày 30/1 đạt 1,90m, cao nhất lúc 14h đạt 2,17m.

- Tình hình vận hành công trình thủy lợi lấy nước

Các công trình thủy lợi đã được sửa chữa, nâng cấp hạ thấp cao trình lấy nước và các trạm dã chiến đã đủ điều kiện vận hành. Các địa phương đang tiếp tục tổ chức vận hành tối đa công trình để lấy nước.

(Thống kê tình trạng vận hành một số công trình lớn tại Phụ lục 1 kèm theo)

- Diện tích có nước

Tính đến 15h ngày 30/1/2021, diện tích có nước trung bình toàn khu vực là  353.692/522.490 ha (đạt 67,7%), tăng 46,6% so với thời điểm kết thúc Đợt 1, cụ thể: Hà Nam 94,4%; Nam Định 85,8%; Ninh Bình 87,6%; Thái Bình 81,4%; Phú Thọ 77,4%; Hải Phòng 61,9%; Hải Dương 55%; Bắc Ninh 52,5%; Vĩnh Phúc 48%; Hà Nội 44,7%; Hưng Yên 53,2%.

(Theo dõi mực nước trực tuyến và cụ thể diện tích có nước của các địa phương tại website: capnuocdongxuan.tongcucthuyloi.gov.vn)

- Công tác chỉ đạo, điều hành

Tổng cục Thủy lợi đã thực hiện các công việc sau:

- Ban hành Công điện số 150/CĐ-TCTL-QLCT ngày 22/01/2021 về việc chuẩn bị lấy nước Đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.

- Ngày 26/1/2021, Tổng cục Thủy lợi đã tổ chức đi kiểm tra công tác lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2020-2021 tại tỉnh Hải Dương.

- Tham gia Đoàn công tác của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh kiểm tra thực địa tình hình lấy nước, làm đất, gieo mạ phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2020-2021 tại tỉnh Hà Nam.

- Đề xuất, kiến nghị

- Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị quản lý khai thác vận hành tối đa các phương tiện lấy nước để đưa nước lên ruộng, phấn đấu cơ bản hoàn thành kế hoạch lấy nước trong Đợt 2 đồng thời tích trữ vào hệ thống kênh mương, các vùng trũng, ao, hồ.

- Đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục vận hành tối đa các nhà máy thủy điện để tăng cường dòng chảy cho hạ du.

- Các Chi cục Thủy lợi các tỉnh cập nhật diện tích có nước trước 15 giờ hàng ngày trong các Đợt lấy nước lên trang thông tin của Tổng cục Thủy lợi tại địa chỉ: capnuocdongxuan.tongcucthuyloi.gov.vn.

Tổng cục Thủy lợi báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo./.

| Nơi nhận: | TỔNG CỤC TRƯỞNG Nguyễn Văn Tỉnh |
| --- | --- |
| - BT Nguyễn Xuân Cường (để b/c); - TTr Nguyễn Hoàng Hiệp (để b/c); - TTr Lê Quốc Quốc Doanh (để b/c); - Tập đoàn Điện lực Việt Nam; - Sở NNPTNT, CCTL, Cty KTCCTL liên quan; - Cơ quan truyền thông; - Văn phòng TC (để đăng website); - Lưu VT, CT.g |  |

Phòng QLCT

CVST                            PTP

Đào Kim Dung       Trần Minh Tuyến

Phụ lục 1

TÌNH HÌNH MỰC NƯỚC TẠI THƯỢNG LƯU                                                   CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

(Kèm theo báo cáo số            /BC-TCTL-QLCT ngày 30/1/2021

của Tổng cục Thủy lợi)

| TT | Công trình | Mực nước thiết kế/Mực nước yêu cầu (cm) | Mực nước thực tế (cm) | Khả năng lấy nước |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lúc 7h ngày 30/01 | Lúc 13h ngày 30/01 | Mực nước trung bình từ 0h đến 15h ngày 30/1 |  |
| 1 | Trung Hà | 750 | 810 | 811 | 810 | Tốt |
| 2 | Bạch Hạc cũ | 605 | 529 | 529 | 528 | Không lấy được |
| 3 | Bạch Hạc mới | 250 |  |  |  | Tốt |
| 4 | Đại Định cũ | 557 | 466 | 465 | 466 | Không lấy được |
| 5 | Đại Định mới | 250 |  |  |  | Tốt |
| 6 | Phù Sa cũ | 520 | 313 | 326 | 317 | Không lấy được |
| 7 | Phù Sa dã chiến | 250 |  |  |  | Tốt |
| 8 | Cẩm Đình | 535 | 264 | 288 | 274 | Không lấy được |
| 9 | Thanh Điềm dã chiến | 150 | 222 | 258 | 236 | Tốt |
| 10 | Đan Hoài | 108 | 208 | 247 | 221 | Tốt |
| 11 | Liên Mạc | 377 | 194 | 233 | 206 | Không lấy được |
| 12 | Ấp Bắc | 280 | 191 | 230 | 203 | Không lấy được |
| 13 | Ấp Bắc dã chiến | 100 |  |  |  | Tốt |
| 14 | Long Tửu | 258 | 173 | 217 | 182 | Không lấy được |
| 15 | TV Hà Nội | 200 | 185 | 216 | 189 |  |
| 16 | Xuân Quan | 185 | 181 | 214 | 183 | Tốt |
| 17 | Hồng Vân | 100 | 168 | 186 | 158 | Tốt |
| 18 | Cống Tắc Giang | 150 | 169 | 175 | 153 | Tốt |

Phụ lục 2:

Tiến độ lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2020-2021, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ

(Tính đến 17h ngày 30/01/2021)

(Kèm theo báo cáo số                               /BC-TCTL-QLCT ngày 30/01/2021 của Tổng cục Thủy lợi)

| TT | Tỉnh, thành phố | Kế hoạch lấy nước vụ Xuân 2020-2021 | Trước ngày lấy nước Đợt 2 | % so với KH | Đợt 2: Từ ngày 26/1 đến 2/2/2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ngày 26/1/2021 | … | Ngày 29/1/2021 | Ngày 30/1/2021 | … | Ngày 2/2/2021 |
|  |  |  |  |  | Tổng số (ha) | % so với KH |  |  | Tổng số (ha) | % so với KH | Tổng số (ha) | % so với KH |  |  | Tổng số (ha) | % so với KH |
| 1 | Phú Thọ | 35.730 | 21.338 | 59,7 | 21.693 | 60,7 |  |  | 25.762 | 72,1 | 27.647 | 77,4 |  |  |  |  |
| 2 | Vĩnh Phúc | 29.500 | 9.653 | 32,7 | 9.873 | 33,5 |  |  | 13.424 | 45,5 | 14.160 | 48,0 |  |  |  |  |
| 3 | Bắc Ninh | 31.500 | 10.842 | 34,4 | 12.279 | 39,0 |  |  | 15.192 | 48,2 | 16.548 | 52,5 |  |  |  |  |
| 4 | Hà Nội | 84.849 | 22.106 | 26,1 | 25.459 | 30,0 |  |  | 34.864 | 41,1 | 37.933 | 44,7 |  |  |  |  |
| 5 | Hà Nam | 29.425 | 21.572 | 73,3 | 22.451 | 76,3 |  |  | 26.968 | 91,6 | 27.777 | 94,4 |  |  |  |  |
| 6 | Hưng Yên | 28.050 | 6.222 | 22,2 | 7.368 | 26,3 |  |  | 10.863 | 38,7 | 14.927 | 53,2 |  |  |  |  |
| 7 | Hải Dương | 55.750 | 14.498 | 26,0 | 17.051 | 30,6 |  |  | 28.481 | 51,1 | 30.677 | 55,0 |  |  |  |  |
| 8 | Hải Phòng | 36.292 | 17.306 | 47,7 | 19.644 | 54,1 |  |  | 22.197 | 61,2 | 22.465 | 61,9 |  |  |  |  |
| 9 | Thái Bình | 76.053 | 39.806 | 52,3 | 42.071 | 55,3 |  |  | 55.782 | 73,3 | 61.902 | 81,4 |  |  |  |  |
| 10 | Nam Định | 75.880 | 52.264 | 68,9 | 56.049 | 73,9 |  |  | 64.009 | 84,4 | 65.086 | 85,8 |  |  |  |  |
| 11 | Ninh Bình | 39.462 | 28.976 | 73,4 | 29.437 | 74,6 |  |  | 32.750 | 83,0 | 34.570 | 87,6 |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng | 522.491 | 244.583 | 46,8 | 263.375 | 50,4 |  |  | 330.292 | 63,2 | 353.692 | 67,7 |  |  |  |  |