UBND TỈNH QUẢNG BÌNH **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **VĂN PHÒNG Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Số: 3048 /TB-VPUBND *Quảng Bình, ngày 30 tháng 8 năm 2017*

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh**

**Nguyễn Xuân Quang tại buổi làm việc với UBND huyện Quảng Trạch**

**và Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 2**

**­­­­­­**

Ngày 22/8/2017, UBND tỉnh tổ chức làm việc với UBND huyện Quảng Trạch và Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 2 (ANĐ2) về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang chủ trì. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu kinh tế, Tài nguyên và Môi trường, Lao động, Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch, Phó Chủ tịch UBND huyện - Phụ trách công tác GPMB huyện Quảng Trạch; đại diện lãnh đạo UBND xã Quảng Đông; đại diện lãnh đạo Công an huyện Quảng Trạch; đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 2.

Sau khi nghe lãnh đạo UBND huyện Quảng Trạch, ANĐ2, UBND xã Quảng Đông báo cáo và ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận:

Sau buổi đối thoại của lãnh đạo UBND tỉnh với thôn Vịnh Sơn, xã Quảng Đông vào ngày 28/7/2017, người dân thôn Vịnh Sơn, đặc biệt người dân ở chòm 1 có nhiều phản ứng tiêu cực cản trở đến việc khảo sát hiện trường tại khu vực đất đã GPMB do ANĐ2 quản lý. Đây là phản ứng không thể tránh khỏi vì ngoài những nội dung về quyền lợi của người dân đã được trả lời rõ ràng, các quyền lợi đã được các cấp thẩm quyền giải quyết hoặc sẽ triển khai giải quyết thì còn có 03 vấn đề nhận được nhiều ý kiến phát biểu, kiến nghị nhất tại buổi đối thoại đó là: Việc tiếp tục di dời hết các hộ dân còn lại tại thôn Vịnh Sơn lên khu tái định cư xa nhà máy để đảm bảo môi trường; vấn đề ô nhiễm môi trường khi nhà máy đi vào hoạt động; bồi thường tài sản tạo lập sau khi có thông báo thu hồi đất (xây dựng trái phép), các vấn đề này mặc dù đã được trả lời, giải thích rõ nhưng một bộ phận người dân vẫn chưa đồng tình, đòi hỏi của số đông người dân không đạt được. Trong bối cảnh ô nhiễm môi trường biển, bọn phản động lợi dụng kích động, lôi kéo người dân; hơn nữa, người dân thôn Vịnh Sơn đã được bồi thường GPMB nhiều lần nên có nhiều kinh nghiệm trong việc đưa ra các yêu sách, dẫn đến tình hình đã khó khăn nay càng khó khăn hơn. Để thực hiện tốt công tác GPMB, đảm bảo trật tự trị an tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch đòi hỏi các cấp, cấc ngành phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, có phương pháp, giải pháp sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế, trong đó tập trung làm tốt các nội dung sau:

1. Tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận chung của người dân trong công tác GPMB, đảm bảo an ninh trật tự để dự án triển khai đúng tiến độ.

- Huyện uỷ, UBND huyện Quảng Trạch chỉ đạo Đảng uỷ xã Quảng Đông phải ban hành Nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo công tác GPMB trước ngày 01/9/2017 và tổ chức phổ biến, quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên, các tổ chức, đoàn thể của thôn, xã, để tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, tạo sự đồng thuận thực hiện tốt công tác GPMB.

- UBND huyện Quảng Trạch, UBND xã Quảng Đông tập trung phân loại từng đối tượng để có phương pháp tuyên tuyền, vận động riêng; đối với các đối tượng quá khích, kích động, cầm đầu lôi kéo người dân ngoài biện pháp tuyên truyền, vận đông cần phối hợp với lực lượng công an, bộ đội biên phòng mời các đối tượng lên nhắc nhỡ, răn đe.

- Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, UBMTTQVN tỉnh, các tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh phải có chỉ đạo cụ thể các cơ quan cấp dưới, sử dụng tài liệu tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ soạn thảo và các nội dung các câu hỏi trả lời kiến nghị người dân thôn Vịnh Sơn tại buổi đối thoại để làm tài liệu tuyên truyền. Sau khi Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt thì tiếp tục cũng cố lại tài liệu tuyên truyền đầy đủ hơn.

2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các tồn động trong GPMB

- Đối với 52 hộ tái lấn chiếm đất, đã có 11/17 hộ đã tự tháo dỡ hàng rào, yêu cầu UBND huyện Quảng Trạch, UBND xã Quảng Đông tiếp tục tuyên truyền, giải thích để các hộ dân chưa đồng tình thực hiện tháo dỡ hàng rào trả lại đất cho nhà đầu tư ngay sau khi thu hoạch lúa xong; phân loại từng hộ, hộ nào dễ làm trước, hộ nào khó làm sau; hộ dân nào không chấp hành phải xử phạt hành chính; sau khi xử phạt hành chính mà vẫn không chịu trả lại đất thì phải áp dụng các biện pháp mạnh hơn. Khi giao mặt bằng cho ANĐ2, yêu cầu ANĐ2 phải quản lý tốt mặt bằng đã bàn giao. Nếu phát hiện có lấn chiếm phải báo cho chính quyền địa phương xử lý ngay, không để người dân tái lấn chiếm mặt bằng đã được giao. Giao UBND huyện Quảng Trạch, UBND xã Quảng Đông, ANĐ2 và các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm trường hợp 52 hộ dân tái lấn chiếm trả lại mặt bằng cho ANĐ2 trước ngày 30/9/2017.

- Đối với 07 hộ dân đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa chịu di dời, 03 hộ dân chưa chấp nhận phương án bồi thường GPMB: Huyện Quảng Trạch và xã Quảng Đông phải huy động các tổ chức, Uỷ ban mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, Hội Cựu chiến binh, các đoàn thể tổ chức gặp gỡ, trao đổi, đối thoại, tuyên truyền giải thích cho các hộ dân; chỉ đạo các Hội đồng bồi thường GPMB huyện tiếp tục rà soát, kiểm tra đúng, đủ các quyền lợi cho các hộ dân. Sau khi đã thực hiện các biện pháp trên mà các hộ không chấp hành, cần thiết phải xây dựng phương án, kế hoạch cưỡng chế. Phải cân nhắc, lựa chọn đối tượng cưỡng chế; thời điểm, phương án cưỡng chế phải báo cáo Ban Thường vụ Huyện uỷ để có lãnh đạo, chỉ đạo và xin ý kiến của UBND tỉnh trước khi thực hiện, đảm bảo cưỡng chế khả thi và đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự. Thời gian hoàn thành đối với các hộ dân này trước ngày 30/9/2017.

- Đối với các đối tượng chống đối, có hành vi lôi kéo, kích động người dân gây rối, cản trở công tác GPMB, cản trở công tác khảo sát dự án, yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Quảng Trạch, Đồn Công an Hòn La và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo Đồn Biên phòng Roòn tiếp tục theo dõi, mời từng đối tượng lên làm việc để có biện pháp giáo dục, răn đe và xử lý nghiêm, nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi chống phá, lôi kéo cản trở thực hiện GPMB, cản trở công tác khảo sát dự án, gây mất trật tự trị an; tham mưu phương án xử lý các vụ việc phức tạp có nguy cơ gây mất trật tự trị an, tránh tạo thành điểm nóng do GPMB và các hoạt đông thi công dự án,

3. Tập trung giải quyết các kiến nghị của người dân

Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, thể hiện trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương với người dân, việc gì giải quyết được thì phải tập trung giải quyết cho người dân, cụ thể:

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu cấp vốn để triển khai thi công các công trình đường giao thông, trường mẫu giáo tại thôn Vịnh Sơn đã được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư trong năm 2017.

- Yêu cầu UBND huyện Quảng Trạch chủ trì, phối hợp với các Sở: Lao động, Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương và các sở, ngành liên quan chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành xây dựng Đề án giải quyết việc làm và chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân thôn Vịnh Sơn trước ngày 20/9/2017, báo cáo UBND tỉnh xem xét phê duyệt để triển khai thực hiện.

- Về sửa chữa kênh thoát nước hoàn trả: Hiện nay, ANĐ2 đã hoàn thành nạo vét kênh thoát nước hoàn trả, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan kiểm tra, tính toán cụ thể, kiến nghị biện pháp để UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo nhằm đảm bảo thoát nước trong mưa lũ năm 2017, hoàn thành trước ngày 10/9/2017. Để đảm bảo lâu dài, yêu cầu Chủ đầu tư phải khảo sát, thiết kết cụ thể gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ban, ngành liên quan trong tỉnh tham gia ý kiến trước khi triển khai.

- Về việc di dời Chùa Vịnh Sơn: Giao UBND huyện chỉ đạo UBND xã Quảng Đông lựa chọn vị trí hợp lòng dân; thực hiện công tác bồi thường GPMB từ nguồn kinh phí GPMB của dự án.

- Về giải quyết đơn thư khiếu nại của người dân thôn Vịnh Sơn liên quan đến công tác bồi thường GPMB tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch: Yêu cầu UBND huyện Quảng Trạch, UBND xã Quảng Đông khẩn trương rà soát, xử lý dứt điểm các đơn thư của người dân thuộc thẩm quyền của UBND huyện, UBND xã; giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, tham mưu UBND tỉnh xử lý dứt

điểm các đơn thư của người dân thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

4. Về một số nội dung liên quan khác

- Về đất xây dựng khu cư xá: UBND tỉnh đã chấp thuận vị trí xây dựng khu cư xá, yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế tham mưu dự thảo văn bản của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ theo Quy chế làm việc của Tỉnh uỷ (báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tại phiên họp gần nhất).

- Về kinh phí bồi thường GPMB cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Yêu cầu Sở Tài chính chỉ đạo, đôn đốc UBND huyện Quảng Trạch hoàn thành việc kiểm toán chi phí bồi thường GPMB trước ngày 30/10/2017 để có sở sở yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoàn trả lại kinh phí cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

- UBND huyện Quảng Trạch kiện toàn lại Tổ hỗ trợ an ninh trật tự đủ năng lực để thực hiện hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình GPMB và triển khai dự án; xây dựng cơ chế giữa các lực lượng nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

5. Đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và ANĐ2

- Đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam và ANĐ2 khẩn trương hoàn hiện các cơ sở pháp lý của dự án như phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, công tác hiệu chỉnh thiết kế cơ sở và tổng mức đầu tư dự án Cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, hiệu chỉnh dự án đầu tư Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I...

- Yêu cầu ANĐ2 kiện toàn lại tổ bảo vệ của ANĐ2; giao UBND xã Quảng Đông phối hợp với ANĐ2 để lựa chọn người tại địa phương đủ phẩm chất, năng lực, có trách nhiệm để tham gia tổ bảo vệ.

- Đề nghị ANĐ2 chủ động phối hợp với UBND xã Quảng Đông, thôn Vịnh Sơn xem xét, lựa chọn đầu tư một số công trình phúc lợi cho thôn Vịnh Sơn; sớm có kế hoạch đào tạo, sử dụng lao động là con em địa phương.

Văn phòngUBND tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan biết và thực hiện./

|  |  |
| --- | --- |
|  ***Nơi nhận****:* - Như thành phần dự họp;- TT Tỉnh uỷ;- CT, các PCT UBND tỉnh;- EVN, PVN;- Tỉnh Đoàn;- TT Huyện uỷ Quảng Trạch;- Đảng uỷ xã Quảng Đông;- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; - Lưu VT, KTTH, CVCN. | **KT.CHÁNH VĂN PHÒNG****PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG****Đã ký****Hoàng Thị Nga** |